# BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Monitoring Jaringan Cabang Berbasis Peta

Bank SulutGo ServiceDesk

| Judul Proyek | Sistem Monitoring Jaringan Cabang Berbasis Peta |
| --- | --- |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 21 Oktober 2025 |
| Penulis | Tim IT Bank SulutGo |
| Status | Final |
| Departemen | Information Technology |

# 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis untuk pengembangan fitur Sistem Monitoring Jaringan Cabang Berbasis Peta (Branch Network Monitoring Map) pada aplikasi Bank SulutGo ServiceDesk. Fitur ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi monitoring infrastruktur jaringan di seluruh cabang Bank SulutGo melalui visualisasi geografis real-time.

## 1.1 Latar Belakang

Bank SulutGo saat ini memiliki lebih dari 250 cabang yang tersebar di seluruh Sulawesi Utara dan wilayah sekitarnya. Setiap cabang memiliki infrastruktur jaringan yang perlu dimonitor secara real-time untuk memastikan ketersediaan layanan perbankan. Sistem monitoring yang ada saat ini menggunakan tampilan tabel/grid yang kurang memberikan gambaran geografis dan sulit untuk memahami distribusi status jaringan secara spasial.

## 1.2 Tujuan Proyek

- Meningkatkan visibilitas status jaringan cabang melalui visualisasi peta interaktif

- Mempercepat identifikasi masalah jaringan berdasarkan lokasi geografis

- Memberikan kemudahan akses informasi detail jaringan cabang dalam satu tampilan

- Meningkatkan kecepatan respons tim IT terhadap gangguan jaringan

- Mendukung pengambilan keputusan strategis terkait infrastruktur jaringan

## 1.3 Ruang Lingkup

Termasuk dalam Ruang Lingkup:

- Visualisasi peta interaktif menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap

- Penambahan field koordinat geografis (latitude/longitude) pada database cabang

- Marker berwarna untuk menunjukkan status jaringan (Online/Offline/Slow/Stale/Unknown)

- Popup detail informasi cabang dan metrik jaringan

- Dashboard statistik monitoring

- Auto-refresh data setiap 30 detik

- Form input koordinat pada halaman administrasi cabang

Tidak Termasuk dalam Ruang Lingkup:

- Monitoring ATM (sudah ada pada sistem terpisah)

- Perubahan mekanisme ping monitoring yang sudah ada

- Integrasi dengan sistem monitoring eksternal

# 2. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

| Stakeholder | Role | Kepentingan | Level Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktur IT | Sponsor | Meningkatkan efisiensi monitoring IT | Tinggi |
| Manager IT | End User | Monitoring dan manajemen jaringan | Sangat Tinggi |
| Teknisi Jaringan | End User | Troubleshooting dan maintenance | Sangat Tinggi |
| Administrator Sistem | End User | Input dan kelola data cabang | Tinggi |
| Tim Developer | Implementor | Develop dan maintain sistem | Sangat Tinggi |

# 3. KEBUTUHAN BISNIS

## 3.1 Objektif Bisnis

| No | Objektif | Indikator Keberhasilan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatkan visibilitas infrastruktur jaringan | 100% cabang dapat dilihat statusnya dalam 1 tampilan peta |
| 2 | Mempercepat deteksi masalah jaringan | Waktu identifikasi masalah berkurang 60% dari rata-rata saat ini |
| 3 | Meningkatkan kualitas respons tim IT | Waktu respons awal berkurang 40% dari rata-rata saat ini |
| 4 | Mendukung analisis strategis | Data geografis tersedia untuk perencanaan infrastruktur 2026 |

## 3.2 Manfaat yang Diharapkan

Manfaat Operasional:

- Pengurangan waktu identifikasi masalah jaringan hingga 60%

- Peningkatan kecepatan respons tim IT terhadap gangguan

- Visualisasi distribusi masalah jaringan berdasarkan wilayah geografis

Manfaat Strategis:

- Data untuk perencanaan ekspansi jaringan dan infrastruktur

- Identifikasi pola masalah berdasarkan lokasi geografis

- Peningkatan kualitas layanan IT kepada cabang-cabang

# 4. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

## 4.1 Visualisasi Peta

| ID | FR-001 |
| --- | --- |
| Nama | Peta Interaktif |
| Deskripsi | Sistem harus menampilkan peta interaktif menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap Peta harus dapat di-zoom in/out dan di-pan Peta harus menampilkan seluruh cabang yang memiliki koordinat geografis Peta harus berpusat pada rata-rata koordinat semua cabang Jika tidak ada cabang dengan koordinat, peta berpusat di Manado (1.4748, 124.8421) |

| ID | FR-002 |
| --- | --- |
| Nama | Marker Status |
| Deskripsi | Setiap cabang ditampilkan dengan marker berwarna sesuai status: • Hijau: ONLINE (jaringan normal) • Merah: OFFLINE (jaringan tidak dapat dijangkau) • Kuning: SLOW (response time tinggi) • Oranye: STALE (data monitoring sudah lama) • Abu-abu: UNKNOWN (belum pernah dimonitor) Marker harus berbentuk pin lokasi dengan ikon custom SVG |

| ID | FR-003 |
| --- | --- |
| Nama | Popup Detail Cabang |
| Deskripsi | Klik pada marker harus menampilkan popup dengan informasi: • Nama cabang • Kode cabang • Alamat lengkap • Status jaringan (ONLINE/OFFLINE/SLOW/STALE/UNKNOWN) • IP Address • Backup IP Address (jika ada) • Response Time (jika tersedia) • Packet Loss (jika tersedia) • Waktu pengecekan terakhir • Media jaringan (VSAT/M2M/FO) • Vendor jaringan • Status insiden aktif (jika ada) |

## 4.2 Dashboard Statistik

| ID | FR-004 |
| --- | --- |
| Nama | Summary Statistics |
| Deskripsi | Dashboard harus menampilkan ringkasan statistik: • Total cabang yang dimonitor • Jumlah cabang ONLINE • Jumlah cabang OFFLINE • Jumlah cabang SLOW • Jumlah cabang STALE • Jumlah cabang UNKNOWN • Jumlah insiden aktif Statistik harus di-update setiap auto-refresh |

## 4.3 Auto-Refresh

| ID | FR-005 |
| --- | --- |
| Nama | Pembaruan Otomatis |
| Deskripsi | Sistem harus melakukan refresh data otomatis setiap 30 detik Indikator loading harus ditampilkan saat refresh berlangsung Posisi zoom dan pan peta harus dipertahankan setelah refresh Popup yang sedang terbuka harus tetap terbuka setelah refresh |

## 4.4 Manajemen Koordinat

| ID | FR-006 |
| --- | --- |
| Nama | Input Koordinat Cabang |
| Deskripsi | Admin harus dapat menginput latitude dan longitude pada halaman edit cabang Admin harus dapat menginput koordinat saat membuat cabang baru Field koordinat harus menerima angka desimal (float) Field koordinat bersifat opsional Validasi format koordinat (latitude: -90 sampai 90, longitude: -180 sampai 180) Sistem harus menyimpan koordinat ke database dengan tipe Float |

# 5. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

## 5.1 Performa

| ID | NFR-001 |
| --- | --- |
| Kategori | Kecepatan Loading |
| Requirement | Halaman peta harus ter-load dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi normal |

| ID | NFR-002 |
| --- | --- |
| Kategori | Responsivitas Peta |
| Requirement | Peta harus responsif dengan delay maksimal 500ms untuk zoom dan pan |

| ID | NFR-003 |
| --- | --- |
| Kategori | Auto-refresh |
| Requirement | Auto-refresh harus berjalan tanpa mengganggu interaksi user yang sedang berlangsung |

## 5.2 Keamanan

| ID | NFR-004 |
| --- | --- |
| Kategori | Autentikasi |
| Requirement | Hanya user dengan role ADMIN, SUPER_ADMIN, MANAGER, dan TECHNICIAN yang dapat mengakses halaman monitoring |

| ID | NFR-005 |
| --- | --- |
| Kategori | Autorisasi |
| Requirement | Hanya ADMIN yang dapat mengedit koordinat cabang |

## 5.3 Ketersediaan

| ID | NFR-006 |
| --- | --- |
| Kategori | Uptime |
| Requirement | Sistem monitoring harus memiliki availability 99.5% dalam 1 bulan |

| ID | NFR-007 |
| --- | --- |
| Kategori | Monitoring Service |
| Requirement | Service monitoring harus dapat restart otomatis jika terjadi crash |

## 5.4 Skalabilitas

| ID | NFR-008 |
| --- | --- |
| Kategori | Kapasitas |
| Requirement | Sistem harus dapat menangani monitoring hingga 500 cabang tanpa degradasi performa |

| ID | NFR-009 |
| --- | --- |
| Kategori | Concurrent Users |
| Requirement | Sistem harus dapat menangani minimal 50 user yang mengakses peta secara bersamaan |

## 5.5 Usability

| ID | NFR-010 |
| --- | --- |
| Kategori | Kemudahan Penggunaan |
| Requirement | Interface harus intuitif dan tidak memerlukan training khusus |

| ID | NFR-011 |
| --- | --- |
| Kategori | Responsif |
| Requirement | Tampilan harus responsif dan dapat diakses dari desktop dan tablet |

# 6. SPESIFIKASI TEKNIS

## 6.1 Teknologi yang Digunakan

| Kategori | Teknologi | Versi |
| --- | --- | --- |
| Frontend Framework | Next.js | 15.x |
| UI Library | React | 18.x |
| Map Library | Leaflet | 1.9.x |
| Map Integration | React-leaflet | 4.x |
| Map Provider | OpenStreetMap | Free Tiles |
| Database | PostgreSQL | 14+ |
| ORM | Prisma | 5.x |
| Language | TypeScript | 5.x |
| Styling | Tailwind CSS | 3.x |
| Process Manager | PM2 | 5.x |

## 6.2 Struktur Database

Modifikasi pada Model Branch:

| Field | Type | Nullable | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| latitude | Float | Yes | Koordinat latitude cabang |
| longitude | Float | Yes | Koordinat longitude cabang |

## 6.3 Arsitektur Sistem

Komponen Sistem:

- Frontend (React/Next.js): Menampilkan peta interaktif dengan Leaflet

- API Layer: Endpoint /api/monitoring/network/status untuk mengambil data

- Monitoring Service: Service terpisah yang melakukan ping berkala

- Database: PostgreSQL dengan Prisma ORM

Flow Data:

- Monitoring service melakukan ping ke IP cabang setiap 2 menit

- Hasil ping disimpan ke tabel NetworkMonitoringLog

- Frontend memanggil API setiap 30 detik

- API mengambil data terbaru dari NetworkMonitoringLog

- Frontend memperbarui marker dan statistik di peta

# 7. USER STORIES

| ID | US-001 |
| --- | --- |
| Story | Sebagai Manager IT, saya ingin Melihat status jaringan semua cabang dalam satu peta, sehingga Saya dapat dengan cepat mengidentifikasi cabang mana yang mengalami masalah jaringan |

| ID | US-002 |
| --- | --- |
| Story | Sebagai Teknisi Jaringan, saya ingin Melihat detail metrik jaringan cabang tertentu, sehingga Saya dapat memahami performa jaringan sebelum melakukan troubleshooting |

| ID | US-003 |
| --- | --- |
| Story | Sebagai Administrator, saya ingin Menginput koordinat geografis cabang, sehingga Cabang dapat ditampilkan pada peta monitoring |

| ID | US-004 |
| --- | --- |
| Story | Sebagai Manager IT, saya ingin Melihat distribusi geografis masalah jaringan, sehingga Saya dapat mengidentifikasi pola masalah berdasarkan wilayah |

| ID | US-005 |
| --- | --- |
| Story | Sebagai Teknisi Jaringan, saya ingin Mendapatkan informasi real-time status jaringan, sehingga Saya dapat merespons masalah dengan cepat tanpa perlu manual checking |

# 8. RENCANA IMPLEMENTASI

## 8.1 Fase Implementasi

| Fase | Durasi | Aktivitas |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 1 minggu | Database modification (add latitude/longitude fields), API enhancement |
| Fase 2 | 2 minggu | Frontend development (Leaflet integration, map UI, markers, popups) |
| Fase 3 | 1 minggu | Admin interface (coordinate input forms) |
| Fase 4 | 1 minggu | Testing & bug fixing |
| Fase 5 | 1 minggu | Data collection (coordinate input for all branches) |
| Fase 6 | 1 minggu | UAT & deployment |

## 8.2 Timeline Proyek

| Milestone | Target Tanggal | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| Project Kickoff | Minggu 1 | Project charter, team assignment |
| Database & API Ready | Minggu 2 | Schema migration, API endpoints |
| Frontend Alpha | Minggu 4 | Basic map with markers |
| Admin Interface Ready | Minggu 5 | Coordinate input forms |
| Beta Release | Minggu 6 | Complete feature for testing |
| Production Release | Minggu 7 | Deployed to production |

## 8.3 Sumber Daya yang Diperlukan

| Role | Jumlah | Alokasi Waktu |
| --- | --- | --- |
| Full-stack Developer | 2 orang | 100% (7 minggu) |
| UI/UX Designer | 1 orang | 40% (2 minggu) |
| QA Engineer | 1 orang | 60% (2 minggu) |
| Database Administrator | 1 orang | 20% (1 minggu) |
| Project Manager | 1 orang | 50% (7 minggu) |

# 9. METRIK KEBERHASILAN

| Metrik | Target | Cara Pengukuran |
| --- | --- | --- |
| User Adoption | 80% user aktif menggunakan dalam 1 bulan | Analytics tracking |
| Waktu Identifikasi Masalah | Berkurang 60% | Time tracking sebelum vs sesudah |
| Waktu Respons Awal | Berkurang 40% | SLA metrics comparison |
| System Performance | Load time < 3 detik | Performance monitoring |
| Data Accuracy | 95% koordinat cabang ter-input | Database query |
| User Satisfaction | Rating ≥ 4.0/5.0 | User survey setelah 1 bulan |

# 10. RISIKO DAN MITIGASI

| Risiko | Dampak | Probabilitas | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Data koordinat tidak lengkap | Medium | High | Survey bertahap dan prioritas cabang utama |
| Performa peta lambat dengan banyak marker | High | Medium | Clustering dan lazy loading |
| OpenStreetMap API down | Medium | Low | Fallback ke tile server alternatif |
| Browser compatibility issues | Low | Medium | Progressive enhancement dan testing |
| User resistance terhadap perubahan UI | Medium | Medium | Training dan dokumentasi lengkap |

# 11. ASUMSI DAN KETERGANTUNGAN

## 11.1 Asumsi

- Setiap cabang memiliki IP address yang dapat dijangkau dari server monitoring

- Koordinat geografis cabang dapat diperoleh dari tim operasional

- Koneksi internet server cukup stabil untuk melakukan ping berkala

- User memiliki browser modern yang support Leaflet library

## 11.2 Ketergantungan

- OpenStreetMap API untuk tile peta (gratis, tanpa API key)

- Leaflet library versi 1.9.x atau lebih baru

- React-leaflet library untuk integrasi React

- PostgreSQL database dengan Prisma ORM

- PM2 untuk manajemen monitoring service

# 12. LAMPIRAN

## 12.1 Definisi Status Jaringan

| Status | Definisi |
| --- | --- |
| ONLINE | Jaringan normal, ping response < 100ms, packet loss < 5% |
| SLOW | Ping response 100-500ms atau packet loss 5-20% |
| OFFLINE | Tidak ada response atau packet loss > 20% |
| STALE | Data monitoring sudah lebih dari 10 menit (belum ter-update) |
| UNKNOWN | Belum pernah dimonitor atau monitoring disabled |
| ERROR | Terjadi error saat melakukan monitoring |

## 12.2 Endpoint API

GET /api/monitoring/network/status

Query Parameters:

- type: 'BRANCH' (untuk filter hanya cabang)

- limit: jumlah data (default 500 untuk admin)

- branchId: filter berdasarkan cabang tertentu

Response:

{
  "summary": {
    "total": 250,
    "online": 230,
    "offline": 10,
    "slow": 5,
    "stale": 3,
    "unknown": 2,
    "activeIncidents": 5
  },
  "branches": [
    {
      "id": "...",
      "name": "CABANG AIRMADIDI",
      "code": "017",
      "latitude": 1.42699,
      "longitude": 124.980266,
      "ipAddress": "192.168.1.1",
      "status": "ONLINE",
      "responseTime": 25,
      "packetLoss": 0,
      "lastChecked": "2025-10-21T10:30:00Z"
    }
  ],
  "timestamp": "2025-10-21T10:30:00Z"
}

## 12.3 Kode Warna Marker

| Status | Warna | Hex Code |
| --- | --- | --- |
| ONLINE | Hijau | #22c55e |
| OFFLINE | Merah | #ef4444 |
| SLOW | Kuning | #eab308 |
| STALE | Oranye | #f97316 |
| UNKNOWN | Abu-abu | #9ca3af |
| ERROR | Merah | #ef4444 |

## 12.4 URL Akses

- Development: http://localhost:3000/monitoring/branches

- Production: https://servicedesk.banksulutgo.co.id/monitoring/branches

--- AKHIR DOKUMEN ---

Bank SulutGo - ServiceDesk System

© 2025 Bank SulutGo. All Rights Reserved.